MEMOIRE TECHNIQUE

| Maitre d’ouvrage |  |
| --- | --- |
|  | Accord-cadre à marchés subséquents pour la réalisation de prestations de Maîtrise d'Œuvre et diverses missions techniques |

Références de consultation : Résidence 0653L

Objet de la mission

Lot 2 : Réalisation de l’ensemble des éléments de mission de maîtrise d’œuvre.

| Équipe de maitrise d’œuvre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mandataire du groupement |  |  |  |

| Date de la visite | Date du rendu |
| --- | --- |
|  | 31 mars 2025 |

SOMMAIRE

Partie 1.	Présentation de l’équipe	Erreur ! Signet non défini.

Partie 2.	Références en milieu occupé	Erreur ! Signet non défini.

Partie 3.	Méthodologie de travail mise en place	Erreur ! Signet non défini.

Partie 4.	Pour aller plus loin / Gestion du chantier	Erreur ! Signet non défini.

# Moyens humains

## Présentation de l’équipe de maîtrise d’œuvre

Notre équipe est constituée d’un groupement de spécialistes ayant une large expérience dans le domaine de la réhabilitation et restructuration du logement social en milieu occupé. Les compétences diverses et complémentaires apportées par les différents membres de l’équipe permettent de proposer une maîtrise d’œuvre en adéquation avec les différents aspects et nécessités du présent accord cadre. De plus, nos entités sont partenaires depuis plusieurs années sur de nombreux projets en co-traitance et accord cadre pour différents bailleurs.

IPC (mandataire)

Créé il y a 40 ans, IPC est un bureau d’études généraliste/Economiste de la construction spécialisé dans le domaine de la réhabilitation des logements sociaux dont des foyers-logements. Nous avons participé à la réhabilitation de plus de 40 000 logements regroupant des opérations de réhabilitation lourde et de restructuration en milieu vide. Nous menons des missions de maîtrise d'œuvre, totale ou partielle, d’OPC et d’ingénierie sociale.

Pour répondre aux enjeux environnementaux des opérations de réhabilitation nous avons formé notre personnel à la RE2020, au référencement Cerqual ou à l’efficacité énergétique des bâtiments en rénovation. Nous comptons également des collaborateurs formés aux problématiques amiante.

Enfin, toujours dans l’objectif de répondre aux mieux à l’élaboration des projets, nous avons entamé un processus de certification OPQIBI pour la maîtrise d’œuvre désamiantage et développons le BIM en interne.

La majorité de nos opérations sont des réhabilitations en milieu occupé. Pour les opérations de restructurations lourdes, nous sommes en capacité de mener à bien des opérations « tiroir ».

CODA

L’agence CODA Architectes est investie dans la Réhabilitation et le Logement Social depuis 1988.

La majorité de son activité est consacrée à ce domaine, sous des formes variées de l’acte de construire :

- Réhabilitations et restructurations en milieu vide.

- Réhabilitations en milieu occupé.

- Surélévations et extensions, le plus fréquemment en milieu occupé.

- Constructions neuves.

- Faisabilités, études de capacité, études urbaines.

Cet éventail de programmes nous a permis d’acquérir une large expérience, tant du point de vue architectural que technique. Mais au-delà de la mission traditionnelle de maîtrise d’œuvre, il est important d’appréhender l’impact de notre travail sur la vie individuelle des habitants en place ou à venir, la dimension sociale de notre mission. Pour chaque projet, nous privilégions l’adéquation entre les exigences du cahier des charges de la Maîtrise d’Ouvrage et la valeur d’usage des espaces créés ou réhabilités.

Afin de répondre à ces enjeux, l’agence s’est dotée d’outils performants, tant au niveau des études que lors de la phase travaux. Nos expériences nombreuses nous ont permis de mettre au point une méthodologie de travail optimisée, au sein de l’agence et vis-à-vis des cotraitants avec lesquels travaillons. Lors de nos interventions en milieu occupé, nous utilisons des outils de communication qui permettent une concertation réussie et constructive.

Parallèlement, nous nous sommes spécialisés dans les projets à Haute Qualité Environnementale en développant des solutions innovantes qui conjuguent performance énergétique et qualité architecturale. Les travaux, qu’il s’agisse de reconstruction, de réhabilitation ou de bâtiments neufs, sont conçus dans une optique de Développement Durable. Le choix des énergies et matériaux durables est complété par une réflexion sur l’évolutivité des bâtiments.

Depuis de nombreuses années, nous sommes particulièrement investis sur les opérations à forte valeur ajoutée sur l’enveloppe du bâtiment, les économies d’énergie et la sobriété carbone. Notre positionnement nous a souvent permis d’être précurseurs sur les questions environnementales : en 2010, nous avons été lauréats du premier Contrat de Performance Énergétique en logement social avec LOGIREP (réhabilitation de 231 logements à Vitry-sur-Seine). En 2020, nous livrions la première opération de logements collectifs labellisée BBCA (Bâtiment Bas Carbone) niveau Excellence phase Réalisation. Enfin, notre projet de réhabilitation de la résidence Montjovis pour Limoges Habitat était désigné, en octobre dernier, Lauréat du Trophée de l'Innovation HLM 2021 catégorie "Rénovation Bas Carbone".

L’agence est aujourd’hui dirigée par quatre associés architectes. Benoît LACROIX, Bruno DUPOUY et Fanny REA qui en assument la direction globale et enfin Yza Hunzinger cheffe d’agence de nos bureaux situés à Lyon. Benoit LACROIX et Bruno DUPOUY ont tous deux suivi la formation « Intervention écoresponsable sur les bâtiments existants » du pôle EVA-aDIg de l’ordre des Architectes d’Ile-de-France. Benoit Lacroix a également suivi la formation « Amélioration énergétique et environnementale du bâti ancien » dispensée par l’Ecole de Chaillot.

Au travers de toutes ses interventions, l’agence joue avec les contraintes pour en faire des atouts, s’attachant à révéler les petites grandeurs de l’architecture du quotidien comme à défendre avec optimisme une écriture qualitative. Une réponse d’autant plus juste qu’elle s’élabore toujours en étroite concertation avec le maître d’ouvrage et les usagers.

POUGET CONSULTANTS

Référente auprès des pouvoirs publics, Pouget Consultants est une société de conseil et d’ingénierie en performance énergétique et environnementale des bâtiments depuis plus de 40 ans. Nous proposons une expertise globale de décarbonation des bâtiments neufs et existants, logements et tertiaire, public et privé, avec pour volonté de façonner un futur durable.

Aujourd’hui nous sommes plus de 120 ingénieur(e)s et consultant(e)s qui œuvrons au quotidien et avec passion sur des missions de conseil (études prospectives, R&D, AMO et audits), et de maîtrise d’œuvre (de la conception jusqu’à l’exploitation) en réhabilitation et construction.

A l’échelle nationale, celle d’un territoire, d’un quartier, jusqu’au bâtiment, nous accompagnons tous les acteurs de la filière : Pouvoirs Publics (DHUP), ADEME, OPH, collectivités territoriales, bailleurs sociaux, promoteurs, foncières et gestionnaires de patrimoine, associations et fédérations, industriels et copropriétés.

BELLASTOCK

Bellastock est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif qui œuvre pour la valorisation des territoires et de leurs ressources en initiant des projets ambitieux, écologiques et solidaires et qui propose des alternatives à l’acte traditionnel de construire.

La structure a développé depuis 2012 une compétence d’expertise pionnière sur le réemploi de matériaux de construction dans le secteur du BTP, et a établi les bases du contenu du « Diagnostic Ressource » au cours des études REPAR#1 et #2 (ADEME, AAP déchet du BTP 2012 et 2014).

Fort de ses expériences, Bellastock a produit aujourd’hui plus de 50 études techniques d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre pour construire en réemploi de matériaux, dont un grand nombre a fait l’objet de programmes de recherche, nationaux et européens, afin d’outiller tous les acteurs de la construction. Nous avons également approfondi nos méthodologies et outils, et avons enrichi nos connaissances dans le domaine de la gestion des produits, matériaux, équipements et déchets en vue de leur valorisation par le réemploi, la réutilisation et le recyclage au travers de nombreux retour d’expérience sur une grande diversité de typologie d'opérations et de patrimoine bâti.

La philosophie de Bellastock est d’envisager chaque territoire comme produit et producteur d’apprentissage. Nos méthodes d’intervention sont collaboratives, basées sur l’expérience de chacun et l’expérimentation collective. Alliant le sur-mesure et la mobilisation de dispositifs éprouvés, elles engagent pleinement les acteurs locaux, publics et privés, dans une stratégie de territoire et un processus de projet partagé et désectorisé.

THE ENGINEERS

The Engineers est un bureau d'études techniques spécialisé dans le domaine de la construction. Nous accompagnons nos clients à travers toutes les étapes de leurs projets, qu'il s'agisse de structures simples ou complexes. Nos services couvrent l’ensemble des phases, de l’étude avant-projet jusqu’à la phase d’exécution (EXE). Nous sommes experts dans les étudess graphiques liées à l’enveloppe des bâtiments, incluant le bardage, la couverture et l’étanchéité, afin de garantir des solutions durables et adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet. Notre savoir-faire repose sur une approche technique rigoureuse et une volonté constante d’innovation pour répondre aux exigences de chaque réalisation.

CAP’HORN

Le BET CAP HORN SOLUTIONS, créé en 1989, est spécialisé́ dans les études acoustiques et vibratoires. Il intervient depuis de nombreuses années dans des projets de construction et de réhabilitation de bâtiments : logements, bureaux, enseignements, culture.
S’appuyant sur son expérience en maîtrise d’œuvre et sa collaboration régulière avec des cabinets d’architectes et des équipes de maitrise d’œuvre, le BET CAP HORN SOLUTIONS prendra toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien sa mission.

CAP HORN SOLUTIONS intervient dans les toutes les phases des projets : études de conception, travaux, suivi de réalisation et assistance aux opérations de réception.

SLG PAYSAGE

SLG PAYSAGE, société fondée en 1990, d’abord sous le nom d’Isabelle SCHMIT, paysagiste DPLG, se constitue en 2005 en sarl. SLG PAYSAGE est une société de paysagistes-urbanistes concepteurs, qui intervient en études urbaines, faisabilité, conception et en suivi de travaux.

SLG PAYSAGE s’appuie sur la concertation et l’échange à tous les niveaux du projet.

SLG PAYSAGE étudie et réalise des opérations diversifiées. Sa pratique du paysage repose sur la combinaison de thématiques variées et complexes qui résonnent avec le développement durable, dans une réflexion sur les matériaux inertes et vivants utilisés dans l’aménagement paysager. L'équipe se compose de 12 collaborateurs diplômés en paysage ou architecture et urbanisme qui disposent tous de compétences complémentaires en géographie, urbanisme, architecture, développement durable et ingénierie du paysage et 1 comptable. SLG PAYSAGE accueille chaque année plusieurs stagiaires venus d’horizons divers.

## Équipe affectée à l’opération

| IPC - Compétences : BE Amiante, Économie de la construction et OPC, et VRD Qualifications : OPQIBI 0902 Maîtrise d'œuvre en désamiantage, Référent Cerqual NF Habitat, RE2020 CV joints en annexes |  |
| --- | --- |
| Interlocutrice principale | Fatima MEGHIT (expérience 24 ans) Direction générale – Architecte DPLG Ancienneté : 14 ans |
| Responsable technique | Yannick ROJAS, ingénieur (Mastère Efficacité énergétique dans la rénovation des bâtiments, Licence Pro Acoustique et Vibration et DUT Génie Civil) (expérience : 16 ans). Encadrement technique et en charge du suivi des opérations pour les phases conception et exécution. Ancienneté : 6 ans |
| Chargé d’opération | David PARLANGE, Architecte DPLG (expérience : 28 ans) : En charge du suivi des opérations pour les phases conception et exécution. Ancienneté : 1an |
| Chargé d’opération | Denis JEAN-MARIE DESIREE, Économiste de la construction - Ingénieur CESI spécialisé BTP (Expérience : 4 ans - Ancienneté : 1,5 ans). En charge du suivi des opérations pour les phases conception et exécution. Ancienneté : 1,5 ans |
| Assistante | Sophie TRONQUET – Assistante polyvalente (expérience : 35 ans) Ancienneté : 25 ans |

Interviendront pour CODA

| Compétences : Architecture CV joints en annexes |  |
| --- | --- |
| Dirigeant référent | Bruno Dupouy Directeur général Architecte DPLG Assure les Relation avec le mandataire et le maître d’ouvrage, de la conception globale du projet et de l’organisation « Intervention écoresponsable sur les bâtiments existants » Expérience 22 ans |
| Dessinateur – Projeteur Interlocutrice principale | Aude Dohy Architecte DE HMNOP Expérience 20 ans |
| Dessinateur – Projeteur Assistant d’architecte | Laetitia Francisco Assistante d’architecte Expérience : 10 ans |
| Dessinateur – Projeteur Assistant d’architecte | Sylvain Berthelot Architecture intérieure design – Dessinateur 3D Expérience 7 ans |
| Assistante comptable et administrative | Axèle Flacy-Rapeau BTS Gestion des PME Expérience 3 ans |

Interviendront pour POUGET CONSULTANTS

| Compétences : BET Thermique, Fluides, Environnement Qualifications : OPQIBI 1331 – 1332 – 1333 – 1905 – 2011 – 2015 / Concepteur Européen Passivhaus CEPH / Référent Cerqual HQE / Certifié Diagnostiqueur PEMD / Accompagnateur BDF / Autorisation AIPR CV joints en annexes |  |
| --- | --- |
| Interlocuteur principal | Jonathan MULLER Responsable Activité MOE Fluides – encadre et contrôle la production fluides et thermique Ancienneté 18 ans |
| Ingénieur Thermique | Jonathan LEROYER Responsable Affaires Thermique – réalise les études thermiques Ancienneté 8 ans |
| Ingénieur Fluides | Hugo SOREL Responsable Affaires MOE Fluides – expertise sur les lots techniques et notamment ventilation Ancienneté 8 ans |
| Projeteur | Mathias FRADOT Dessinateur modeleur BIM Ancienneté 7 ans |

Interviendront pour BELLASTOCK

| Compétences : BE Réemploi et Économie circulaire CV joints en annexes |  |
| --- | --- |
| Interlocuteur principal | Mathieu LAMOUR, architecte, coordinateur de projets MOE |
| Chargée de projet | Chloé GENTET, ingénieure, chargée de projets expertise réemploi AMO/MOE |
| Chargée de missions | Bérénice GUEGAN, architecte, chargée de missions réemploi AMO/DIAG/MOE |

Interviendront pour THE ENGINEERS

| Compétences : Structure CV joints en annexes |  |
| --- | --- |
| Interlocuteur principal | Marouane DHEKAR Ingénieur en Génie Civil et structures (bois, béton, métal) Ancienneté 10 ans |

Interviendront pour CAP’HORN

| Compétences : Acoustique CV joints en annexes |  |
| --- | --- |
| Interlocuteur principal | Aurélie BASTIDE – 19 Années d’expériences Assure les Relation avec le mandataire et le maître d’ouvrage, de la conception globale du projet et de l’organisation et la coordination des travaux |
| Ingénieur Acousticien | Cherif HADREB- 24 Années d’expériences Responsable sur cette opération de la conception et de l’étude sur cette opération et assure le management des équipes de conception |
| Ingénieur Acousticien | Baptiste GAUZERAN – 8 Années d’expériences Conducteur de travaux, en charge du suivi des travaux et des missions VISA et SYNTHESE des plans exécution |

Interviendront pour SLG PAYSAGE

| Compétences : Paysage et VRD CV joints en annexes |  |
| --- | --- |
| Interlocuteur principal | Damien BILLOT – 24 années d’expérience Paysagiste Gembloux, entré chez SLG Paysage en juillet 2001. Damien Billot sera le directeur de Projet référent de SLG Paysage. Il aura la charge de porter et d’organiser le travail portant sur la qualité de l’aménagement et du paysage, et de veiller à l’apport de réponses adaptées aux contraintes urbaines, qualitatives et paysagères de l’opération. Damien BILLOT mettra son expérience du territoire au service du projet. |
| Chef de projet | Nicolas PLASSAT – 23 années d’expérience Paysagiste D.P.L.G. entré chez SLG Paysage en avril 2002. Nicolas Plassat aura un rôle de conseil auprès du chef de projet, qui le tiendra informé de l’évolution de l’étude. Il mettra son expérience au service du projet, en particulier sur les sujets de développement durable. Il suivra le projet au fur et à mesure de son avancement, et interviendra au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour assurer une expertise adaptée des procédés proposés. |
| Expert biodiversité, agronomie | Salvatore LA PIRA – 35 années d’expérience Paysagiste Florence-Turin, chez SLG Paysage de 2000 à 2012, puis depuis 2019. Salvatore La Pira aura pour mission d’organiser la production des dossiers graphiques et techniques en appui à Damien BILLOT, directeur de projet aménagement, et Nicolas PLASSAT, chef de projet, pendant toutes les phases de l’étude. |
| Chargé de projet | Sébastiano DI ROSA – 10 années d’expérience Entré chez SLG Paysage en 2019. Sébastiano Di Rosa aura pour mission d’organiser la production des dossiers graphiques dont la 3D et techniques en appui à Damien BILLOT, directeur de projet aménagement, et Nicolas PLASSAT, chef de projet, pendant toutes les phases de l’étude. |

## Organigramme de l’équipe

# Mode opératoire mis en œuvre pour la réalisation des prestations et organisation en cas de pic d'activité au sein du groupement

## Répartition des tâches et compétences entre les membres de l’équipe

- IPC mandataire, aura en charge les missions de BE désamiantage, d’économie de la construction, de DET et d’OPC

- CODA architectes aura en charge la conception architecturale

- Pouget Consultants aura en charge les compétences de fluides et thermique

- Bellastock aura en charge la mission économie circulaire

- The Engineers aura en charge la compétence structure

- Cap Horn aura en charge la compétence acoustique

- The Engineers aura en charge les compétences paysage et VRD

| MISSIONS E = Exécute / P = Participe | IPC | CODA | POUGET | BELLASTOCK | THE ENGINEERS | CAP HORN | SGL PAYSAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESQUISSES - DIAGNOSTIC |  |  |  |  |  |  |  |
| Etablissement d'une notice de présentation générale | E | P | P | P |  |  | E |
| Analyse fonctionnelle, architecturale, paysagère et technique de l'existant | P | E | E | P | P | P | E |
| Définition des besoins : affinement du programme | E | P | P | P | P | P | E |
| Validation du budget | E |  | E | P |  |  | E |
| APS |  |  |  |  |  |  |  |
| Plans des cellules avant/après |  | E |  |  |  |  |  |
| Plans des halls et parties communes avant/après |  | E |  |  |  |  |  |
| Plans des extérieurs |  |  |  |  |  |  | E |
| Relevés des façades et des baies avant/après |  | E |  |  |  |  |  |
| Définition des prestations et des lots | E |  | P | P | P |  | E |
| Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux | E |  | E | P |  |  | E |
| Pré-étude thermique |  |  | E |  |  |  |  |
| Information technique des locataires | E | P | P |  |  |  | P |
| APD |  |  |  |  |  |  |  |
| Plans détaillés des cellules avant/après |  | E |  |  |  |  |  |
| Plans détaillés des halls et parties communes avant/après |  | E |  |  |  |  |  |
| Plans détaillés des espaces extérieurs avant/après |  |  |  |  |  |  | E |
| Établissement des déclarations administratives |  | E |  |  |  |  | E |
| Définition des prestations et des lots | E |  | E | P |  |  | E |
| Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux | E |  | E | P |  |  | E |
| Information des locataires | E | P | P |  |  |  | P |
| PRO |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilan des économies d'énergie |  |  | E |  |  |  |  |
| Préparation du DCE composé de : |  |  |  |  |  |  |  |
| - Plans |  | E | E |  | P |  | E |
| - Descriptif (CCTP) | E |  | E | P | P | P | E |
| - Cadres de bordereaux quantitatifs par corps d'état (BQE) | E |  | E |  |  |  | E |
| ACT |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyse comparatives et détaillées des offres des entreprises | E |  | E | P |  |  | E |
| Contrôle qualifications et assurances entreprises retenues | E |  |  |  |  |  | E |
| VISA |  |  |  |  |  |  |  |
| Visa des études et des plans des entreprises | E | E | E | P | P |  | E |
| DET |  |  |  |  |  |  |  |
| Information des locataires par réunion en petits groupes et édition d'un bulletin | E | P | P |  |  |  | E |
| Etablissement fiches travaux et relations locataires | E |  | P |  |  |  |  |
| Direction des travaux de chantier, rédaction et diffusion des comptes rendus | E |  | P | P |  |  | E |
| Vérification des situations de travaux | E |  |  |  |  |  | E |
| Permanence d'information et de concertation des locataires | E |  |  |  |  |  |  |
| AOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Réceptions et levées de réserves | E | P | P | P |  |  | E |
| D.G.D. | E |  |  |  |  |  | E |
| Plans de récolement et calcul des surfaces utiles | P | E | E |  |  |  | E |
| Dossier des ouvrages exécutés | E | P | P |  |  |  | E |

## Organisation en phase conception

Généralités

Tout projet est nécessairement le résultat d’une démarche collective.

- Il se développe en effet à partir des objectifs programmatiques et économiques définis en concertation avec le maître d’ouvrage.

- Son appropriation par les habitants est garante de sa pérennité.

Engager un dialogue avec la maitrise d’ouvrage (MOA)

Préalablement au démarrage des études, il sera nécessaire, dans le cadre d’un dialogue approfondi avec la maîtrise d’ouvrage, d’analyser les données du programme travaux afin d’affiner certains objectifs techniques, fonctionnels et économiques, voire d’en identifier d’autres.

Il s’agira de préciser les limites d’intervention, les données programmatiques intangibles, le niveau de prestation souhaité et les objectifs prioritaires.

Il sera également indispensable de consulter les gardiens ou agents en charge de l’entretien pour prendre connaissance de dysfonctionnements qu’ils auraient repérés ou des doléances qu’ils auraient récoltées auprès des locataires.

Il conviendra ensuite, à l’issue du diagnostic, comme indiqué ci-dessus, de procéder avec la maîtrise d’ouvrage à d’éventuels arbitrages et de hiérarchiser les actions à mener.

Communiquer avec les acteurs du projet :

La maîtrise d’ouvrage :

La maîtrise d’œuvre sera à l’écoute des attentes de la maîtrise d’ouvrage et assistera la maitrise d’ouvrage dans le montage du dossier de financement. Parmi les dispositifs rencontrés régulièrement sur nos dossiers, nous pouvons citer :

- Conditions d’évolution des loyers, contribution locataires, forfaits énergies….

- Dégrèvement TFPB,

- Certificats d’Economies d’Energie (CEE) ; valorisation via les éventuels accord cadre du maître d’ouvrage ou en direct avec des structures collectives / obligés

- …

Les locataires :

Un projet de réhabilitation peut légitimement inquiéter certains locataires :

- Ceux qui s’interrogent sur le bien-fondé de l’opération et s’inquiètent de ses conséquences (charges locatives…)

- Ceux qui refusent toute immixtion dans leur sphère privée ;

- Quelques personnes qui appréhendent les nuisances dues aux travaux.

D’autres habitants accueillent les programmes de rénovation avec empressement sans toutefois bien cerner les bouleversements que cela peut induire ou les contraintes que le chantier peut faire peser sur leur quotidien.

Il s’agira donc d’informer, mais également de rassurer et d’expliquer pendant toute la durée de l’opération,

- En précisant les enjeux, les objectifs et les contraintes de l’opération ;

- En faisant découvrir le projet, au fur et à mesure de son avancement ;

- En restant à l’écoute des habitants lors des travaux ;

- Cette concertation avec les habitants sera également l’occasion d’engager un dialogue pouvant nourrir notre réflexion.

Le Contrôleur technique :

Nous le consulterons dès les premières études afin de se rassurer que les options prises sont conformes à la règlementation en vigueur. Ses avis seront pris en compte de manière suivi aussi bien en phases d’études que travaux, afin d’obtenir un rapport final sans réserve.

Le Coordonnateur SPS :

Les échanges avec lui se feront également dès les phases d’études dans le but d’intégrer ses recommandations au dossier d’appel d’offres des entreprises. Nous veillerons à ce que ses exigences en terme de sécurité des personnes sur le chantier soient respectées.

Échanger lors des études

Au cours de la phase diagnostic, il s’agira d’être à l’écoute des locataires, afin de recueillir d’éventuelles doléances, puis de leur expliquer les objectifs de l’opération et de décrire les moyens qui seront mis en œuvre. Les arbitrages qu’effectuera la maîtrise d’ouvrage à l’issue du diagnostic seront explicités.

Pendant les études, le projet leur sera présenté de façon qu’ils se l’approprient.

- Après validation de l’AVP par le maître d’ouvrage et obtention des autorisations d’urbanisme, le projet global et les principes de requalification des immeubles seront dévoilés lors d’une réunion publique ou lors d’un atelier.

- Au démarrage des travaux l’équipe chantier et la méthodologie d’intervention seront présentées lors d’une réunion publique.

Détail du déroulé des études

Parfaire la connaissance du site à l’aide d’études complémentaires

En tout état de cause les études de maîtrise d’œuvre devront se fonder sur les diagnostics déjà disponibles (DPE et diagnostics amiante et plomb, par exemple), ceux que notre équipe réalisera au démarrage des études dans le cadre d’un état des lieux, mais également toutes investigations complémentaires qui se révéleraient nécessaires et que nous solliciterons, le cas échéant, auprès de la maitrise d’ouvrage, par exemple :

- inspection télévisée des réseaux intérieures et extérieurs ;

- sondages destructifs pour comprendre la composition de l’enveloppe et plus particulièrement le mode constructif des brisis des couvertures à la mansart

La maitrise d’ouvrage devra également communiquer toutes les informations en sa possession concernant la maintenance des équipements et les éventuelles remises à niveau dont à bénéficier la résidence depuis sa construction

Diagnostic et esquisse :

La phase diagnostic consistera non seulement en une prise de connaissance du bâtiment et des contraintes programmatiques, elle s’accompagnera également d’une première faisabilité technique sur laquelle se fonderont les études. Il s’agira notamment d’effectuer un inventaire et un prédimensionnement des ouvrages techniques pouvant impacter le projet.

C’est au vu du résultat des investigations préalables de la maîtrise d’ouvrage et de celles que nous mènerons au démarrage des études que notre équipe hiérarchisera les actions à mener en fonction du planning et de l’enveloppe budgétaire,

- en identifiant d’éventuelles urgences ;

- en définissant les limites d’intervention en fonction de critères techniques, mais également au regard du projet architectural dont il conviendra d’assurer la cohérence ;

- en estimant l’espérance de vie des équipements dont le remplacement n’est pas prévu, de façon à ce que la réhabilitation n’obère pas une future campagne de travaux ;

- en distinguant les travaux qui se limiteraient à une l’amélioration de dispositifs existants de ceux visant une mise en conformité complète.

Le diagnostic est réalisé dans une totale impartialité, en s’appuyant sur le pré programme de la MOA sans toutefois se limiter à ses conclusions. Ce diagnostic de concrétise de la manière suivante :

- des visites d'état des lieux des immeubles et d’un échantillon représentatif des logements;

- des réunions de travail avec les gestionnaires afin d'appréhender le fonctionnement général des immeubles ;

- une analyse des documents remis par le maître d’ouvrage (plans, état du gros entretien et des grosses réparations, diagnostics …) ;

- la rédaction d'un rapport dans lequel sont jugés l'état de l’immeuble, l'opportunité et l'importance des travaux à réaliser pour assurer leur pérennité et leur bon fonctionnement ;

- des propositions d'amélioration visant la sécurité des personnes et des biens, le confort des usagers, les modernisations et les mises en conformité ;

- une esquisse architecturale présentant, sous forme de schémas ou de croquis, des intentions et un part i;

- un chiffrage de ces propositions, sous la forme de programmes cohérents représentant plusieurs niveaux d'investissement.

- une étude thermique

C'est à ce niveau que le maître d'ouvrage devra diligenter les diagnostics complémentaires qui seront indispensables pour la phase suivante.

Études d'avant-projet (Avp) :

Elles s'établissent, à la suite des arbitrages rendus par la maîtrise d’ouvrage, sur la base des propositions esquissées qui ont été validées. Elles se nourrissent également des résultats des diagnostics complémentaires.

Il est nécessaire à ce stade d'intégrer les demandes spécifiques des habitants que le maître d'ouvrage aura pris soin de consulter quant à leurs souhaits en matière de réhabilitation de leurs logements.

L’étude thermique sera mise à jour par POUGET Consultants.

Les études se concluront par la remise du dossier de demandes d’autorisation d’urbanisme.

Etudes de projet (PRO) :

Cette étape doit intégrer les observations du coordonnateur sécurité et du bureau de contrôle, puis apporter toutes les précisions concernant l’aspect ou la qualité des matériaux et les performances des matériels que le maître d'ouvrage souhaite voir mis en œuvre.

Le PRO est également l’occasion d’étudier finement certains tous les points singuliers qui participent à la qualité du projet ou garantissent la pérennité des ouvrages ; Il s’agit en l’occurrence de produire des détails constructifs à une échelle adaptée.

Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

Dossier de consultation des entreprises :

- Les pièces techniques établies lors du PRO sont éventuellement amendées selon les observations formulées par le bureau de contrôle.

- Les pièces administratives sont établies à partir des pièces fournies par le maître d'ouvrage.

Analyse des offres :

- Elle s’effectue après la saisie dans un fichier tableur des bordereaux estimatifs des entreprises afin de faire apparaître les anomalies et erreurs pour chaque ouvrage.

- Les offres sont ensuite analysées en tenant compte des critères de sélection que le maître d’ouvrage a définis dans son Règlement de la Consultation.

En phase études, les points clefs sont :

La visite du site, tant pour appréhender les sujets techniques que pour initier la concertation avec les locataires (sous le contrôle de la Maîtrise d’Ouvrage).

Le respect des délais d’études afin de mener le projet selon le calendrier prévu par le Maître d’ouvrage.

La maîtrise des coûts, au fur et à mesure des études. Les choix doivent impérativement respecter l’enveloppe budgétaire annoncée.

Ces choix doivent être complétés par la prise en compte des coûts d’exploitation, d’entretien et de maintenance.

La concertation avec tous les acteurs du site

## Organisation en phase chantier

Organisation et suivi des travaux

Période préparatoire :

Lors de cette phase, sans que cette liste soit exhaustive, il est prévu :

- La participation à l’information des locataires en liaison avec d’autres intervenants de la maitrise d’œuvre,

- La mise au point de toutes les interventions objet du marché de l’entreprise (obtention de tous les dossiers techniques, demandes de mise au point, visa de ces dossiers, etc.…), la réception des ouvrages témoins,

- La visite préalable aux travaux et la fiche personnalisée des travaux,

- La validation du planning général des différents corps d’état)

- La validation des demandes d’agréments de sous-traitants

Surveillance des travaux :

Lors de la réunion de chantier hebdomadaire, il sera fait le point sur l'avancement et l’exécution des travaux. Des visites inopinées auront lieu afin de vérifier les conditions d’exécution relatives à la conformité, la sécurité, les finitions…

La maîtrise d’œuvre veillera également au respect des horaires et du planning ainsi que de la bonne ainsi que la mise en place de protection et du nettoyage.

Le responsable de la maîtrise d'œuvre en charge du suivi technique du chantier sera à l’écoute des locataires. Il prendra connaissance des problèmes signalés en rapport avec l’exécution des travaux et, après analyse, proposera une solution adaptée. Lors de visites ponctuelles et inopinées, il veillera à la bonne exécution des travaux mis en œuvre sur le chantier et au respect de la méthodologie d'intervention définie pendant la préparation du chantier et il assurera la gestion du calendrier de l’opération et du respect des délais. Lors de la réunion de chantier hebdomadaire, il sera fait le point sur l'avancement des travaux et sur la diffusion des avis de passage avant intervention.

Un dispositif sera mis en place pour le traitement des demandes de renseignements ou réclamations formulées par les locataires. Il comprend :

- un cahier "spécifique réhabilitation" laissé à disposition pendant toute la durée du chantier ;

- l'instauration d'une permanence de l'entreprise principale sur le chantier au moins deux jours par semaine à un horaire adapté ;

- la mise en place d'une boîte à lettres accessible en dehors des heures d'ouverture de la permanence et d’une ligne « locataire » avec répondeur téléphonique ou d’un adresse « mail » dédiée

- d’autre moyens pourront être mis en place à la demande du maître d’ouvrage : adresse mail, utilisation d’application spécifique…

Visite de fin de travaux – OPR

Une fois les travaux terminés, dans chaque logement l’équipe de maîtrise d’œuvre procédera avec le ou les responsables des entreprises à une visite de réception des travaux (de préférence avec le maître d’ouvrage) pour constater leur bonne exécution.

Ces réceptions seront réalisées à l'aide d’une de nos tablettes numériques équipées du logiciel Final CAD. Ce logiciel permettra d’établir une fiche d’OPR par logement, façade, partie commune ou couverture. Cette fiche présente les réserves constatées, leur état (à faire, levée). Ce logiciel permet l’extraction des données au format EXCEL et par conséquent de suivre le traitement des réserves par lot, entreprise, logement…

Les levées des éventuelles réserves seront organisées de manière à être effectuées le plus rapidement possible après la réception des ouvrages, de manière la limiter tout débordement sur le planning général

Suivi pendant la GPA

Dans le cadre de sa mission de coordination des travaux et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, la maitrise d’œuvre examinera les désordres qui apparaitraient postérieurement à la réception et fera en sorte que les entrepreneurs y remédient avec célérité, et plus particulièrement lorsque la sécurité et le confort des locataires seraient en jeu.

Le suivi des réclamations pendant la phase GPA est assuré par la mise en place d’un fichier sur une plateforme internet de type GED où tous les intervenants peuvent avoir accès :

- Le maitre d’ouvrage pour mentionner la réclamation et suivre les réponses des entreprises

- Le maitre d’œuvre pour contrôler le suivi des réclamations et analyser les réponses des entreprises

- Les entreprises pour mentionner les actions mis en place ou le refus pour traiter cette réclamation

## Mission OPC

La mission complémentaire OPC, sera réalisée de la façon suivante :

- Période préparation de chantier :

  - Collecte des plannings et durées de tâches (Études et travaux) des différents intervenants

  - Collecte des besoins techniques et emprises pour les installations de chantier

  - Établissement d’un planning général de chantier tenant compte éléments communiqués pas les entreprises

  - Le planning comprenant les jalons (OS, période de préparation, OPR, livraison etc..) est visé par : OPC, MOA, Entreprises

- Période travaux et AOR

  - Vérification du respect du PIC et de l’organisation générale du chantier

  - Pointage hebdomadaire du planning travaux avec consignation des avancements dans un tableau de synthèse

  - Établissement des points de vigilance et proposition de mesures en cas de non-respect des délais d’exécution

Planification des AOR et suivi de l’avancement des réserves

Ordonnancement

Élaboration des calendriers tous corps d’état

- Décomposition des ouvrages en tâches élémentaires

- Recherche des contraintes

- Matérialisation graphique des durées de chaque tâche et des contraintes

- Chiffrage des tâches et des contraintes : durée et effectif nécessaires pour chaque tâche, durée des contraintes

- Ordonnancement permettant d’obtenir pour chaque tâche, la date de début au plus tôt et la marge libre

- Remise à jour des calendriers pour régulariser les charges de main d’œuvre

- Production des documents d’exploitation sous forme de calendrier permettant de visualiser au regard d’une échelle calendaire : les tâches, les marges libres et les contraintes

Cette phase se traduit par la mise en place du circuit d’élaboration des plans d’exécution et l’élaboration de planning projet tous corps d’état qui fait apparaître :

- Les délais globaux d’intervention des principaux corps d’état

- Les contraintes et les marges libres principales

- Les dates de livraison partielle ou totale de l’ouvrage

Ce planning permet d’apprécier en cours de chantier toutes les incidences d’un retard enregistré sur l’exécution d’une tâche donnée et de recaler les tâches.

Établissement des demandes d’acomptes mensuelles des entreprises, révision et vérification

- Valorisation des tâches des planigrammes

- Pointage mensuel sur chantier, en présence des entreprises, de l’avancement réel des tâches

- Vérification dans la semaine suivant la fin du mois des demandes d’acompte mensuelles par traitement sur ordinateur

Pilotage

- Pointage hebdomadaire de l’avancement réel du chantier

- Comparaison avec l’avancement prévu sur le calendrier prévisionnel

- Établissement des avances et retards des entreprises

- Recherche des mesures propres à résorber ces retards

- Participation aux réunion hebdomadaires et rédaction du procès-verbal

- Actualisation des planigrammes initiaux

- Surveillance du maintien de l’ordre et de la sécurité sur le chantier

- Liaison avec le coordonnateur de sécurité

- Pointage des moyens mis en œuvre par les entreprises (effectifs, matériels) et leur comparaison avec les moyens requis pour le respect du planigramme

- Proposition d’application, en cas de retard, des mesures coercitives contractuelles

- Tenue d’un journal de chantier où sont notés les jours d’intempéries, ainsi que les circonstances particulières susceptibles d’entraver le déroulement normal des travaux

- Organisation des travaux de finition, ainsi que des visites de pré-réceptions au cours desquelles sont établies et diffusées les listes de réserves à lever pour la réception.

Coordination

La coordination porte sur :

- Coordonner l’activité des entreprises sur le chantier en vue d’assurer l’avancement régulier des travaux dans le cadre du planigramme arrêté

- Assurer la coordination entre bâtiment et VRD

- Exercer, pour toutes inspections périodiques inopinées nécessaires, la direction générale de l’œuvre en vue de s’assurer du bon déroulement des travaux, conformément aux pièces du marché

- Apporter en cours de réalisation toutes propositions de solutions dans le cas où des événements imprévisibles nécessitent certaines novations ou précisions

- Assister le maître d’ouvrage lors de la réception de travaux et rédiger le procès-verbal correspondant

- Veiller à ce que les travaux de mise en état prescrite lors de la réception soient effectués convenablement dans les délais voulus

- Organisation et direction des réunions hebdomadaires de coordination interentreprises, planification des tâches à accomplir, établissement et diffusion des procès-verbaux de réunion

- Organisation tous les mois d’une réunion interentreprises, consacrée au compte-prorata (la gestion de ce compte incombant toujours aux entreprises)

- Coordination des entreprises intervenant dans le cadre de l’année de parfait achèvement

## Organisation en cas de pic d'activité au sein du groupement

En cas de pluralité des marchés ou de pic d’activité au sein de chaque société membre du groupement, le mandataire s’assurera que chacun de ses cotraitants aura dédié une équipe par projet. En fonction de la charge de travail des collaborateurs, de la nature de l’opération et de la temporalité, les équipes dédiées pourront se voir attribuer un ou plusieurs projets.

Des plannings d’études seront élaborés afin de s’assurer que les dates de rendus des livrables des différentes phases soient respectées. Ces plannings seront soumis à l’approbation de la maîtrise d’ouvrage. Ils permettront d’avoir une projection des délais et du déroulement des opérations et ainsi éviter les conflits de dates. Si l’équipe constituée ici ne peut intervenir, nous ajusterons les charges de travail de chacun pour absorber le pic d’activité avec les autres collaborateurs.

En plus des points de vigilance classiquement associés à ce type d’études, le planning contraint des études nécessitera un respect particulièrement serré des délais de production. Pour ce faire, un cadencement des études sera recherché en engageant dès le démarrage de la mission des temps de rencontre et d’échanges réguliers et en identifiant les points critiques et d’arrêt.

Dans le but d’assurer une fluidité et une continuité dans les échanges, le groupement associera toujours une équipe projet assurant la vacance en cas de congés et ou maladie, tous deux font des points en interne et possèdent ainsi un niveau d’informations identiques des différentes problématiques.

Le management du groupement ainsi que celui des opérations resteront à la charge du mandataire IPC. En cas de nécessité, Fatima MEGHIT sera secondée par Yannick ROJAS pour assurer le rôle de manager du groupement.

Rappel du partenariat entre les membres de l’équipe :

- IPC, CODA, POUGET Consultants, Cap’HORN et SLG PAYSAGE ont déjà eu une expérience commune de groupement en accord cadre pour Les Résidences Yvelines Essonnes sur plusieurs opérations.

- IPC, CODA, POUGET Consultants collaborent depuis plusieurs années pour différents bailleurs sur plusieurs opérations avec l’intervention de CAP’HORN et BELLASTOCK sur certaines d’entre elles.

- IPC et POUGET Consultants sont référencés en groupement de BE réhabilitation pour I3F depuis 4 ans

- IPC travaille avec The Engineers depuis 2 ans sur plusieurs opérations de réhabilitation en cours de tous types (haussmannien, HBM, années 1950 à 2000 ; réhabilitation en milieu occupé ou vide).

Le groupement a ainsi mis en place des méthodes de travail qui lui permettent d’apporter des réponses adaptées aux besoins du maître d’ouvrage en fonction des opérations. Notre expérience commune et la continuité de nos collaborations garantissent la réussite des opérations et la gestion des opérations plurielles que ce soit au même stade d’avancement ou à différents stades d’avancement.

# Dispositif de protection de l’environnement et d’insertion sociale

## Économie circulaire

Un des axes forts de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (18 août 2015) est de contribuer à la préservation de l’environnement et des ressources. Cette dernière encourage la lutte contre les gaspillages, la réduction des déchets à la source, leur tri et leur valorisation.

L’article 541-1 du Code de l’Environnement a été modifié afin d’intégrer la hiérarchie des modes de traitement des déchets plaçant la prévention et les objectifs de recyclage, récupération et valorisation des déchets comme prioritaires. A ce titre, dès la phase conception, nous nous attacherons à :

- Identifier les produits et matériaux pouvant faire l’objet de réemploi ou réutilisation

- Identifier les quantités de déchets faisant l’objet d’une valorisation matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation

- Réduire les quantités de déchets

En phase chantier ces dispositions s’accompagnent des actions suivantes :

- Dépose soignée en conservation sont laissées à l’appréciation de l’entrepreneur sous réserve d'acceptation de l’AMO économie circulaire, qui précisera les dispositions opératoires liées aux pratiques professionnelles du BTP. Ces dispositions s’appliquent aux matériaux et équipements identifiés en phase étude.

- Des équipements issus du réemploi peuvent également être proposés en premier lieu, issus du site ou de provenance extérieure.

Par ailleurs, notre rôle de prescripteur nous permet de préconiser des matériaux en adéquation avec la notion de préservation des ressources naturelles.

Par exemple, dans le cadre des travaux de résidentialisation, l’utilisation d’asphalte et d’enrobés bitumineux sera ainsi strictement limitée aux chaussées principales, les RD et voies circulées par les camions et bus. Le projet privilégiera au maximum l’utilisation de pavés engazonnés, béton poreux / drainant et de sable stabilisé. La réutilisation des structures et matériaux de chaussées sera étudiée suivant les possibilités et la compatibilité avec le projet, dans le cadre de la mise en place d’une économie circulaire. Une attention particulière sera portée à la récupération/réutilisation de matériaux en place, tels que des bordures granit, qui pourront être réemployées telles qu’elles, ou réemployées en pavés après nettoyage et découpe ou en couronnement de murets, sur ce projet ou un autre projet parisien.

Pour toutes fournitures de matériaux, les entreprises qui seront sollicitées doivent pouvoir justifier d’une politique de respect de l’environnement et des conditions de travail dans le cadre de leur production, (travail des enfants, utilisation de produits recyclables…)

Il est souhaitable que le projet prévoie d’utiliser des matériaux recyclables. Il sera recommandé de limiter les produits d’origine fossiles pour les surfaces où leurs qualités ne sont pas indispensables. Seront choisis des matériaux facilitant l’entretien et la maintenance : robustes, durables, nécessitant peu d’entretien ou faciles à nettoyer.

## Chantier à faibles nuisances

Pour l’ensemble de nos opérations, nous préconisons la mise en place d’une charte chantier à faibles nuisances dont les objectifs sont les suivants :

- Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier

- Limiter les risques sur la santé des ouvriers,

- Limiter les pollutions de proximité lors du chantier

- Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge

Mesures structurantes

Un référent environnement sera désigné au sein des entreprises pour le chantier : son rôle sera de faire appliquer les dispositions du chantier à faibles nuisances. Il devra collecter les informations environnementales et de les communiquer au Maître d’ouvrage.

Le bilan environnemental de chantier devra récapituler :

- Les incidents ou toute difficulté d’organisation sur le chantier

- Les plaintes éventuelles des riverains et leur traitement

- Le cas échéant l’analyse et propositions sur les remarques des organismes de contrôle en matière environnementale…

- Les surconsommations identifiées en énergie et fluides

- Les dépenses de nettoyage

- Les accidents environnementaux ayant eu lieu durant le chantier, ainsi que le traitement des non-conformités;

- Le suivi des consommations d’eau et d’énergie du chantier et de la base vie;

- Les résultats détaillés sur la gestion des déchets avec copie des bons de transport et de livraison

- : Nombre de bennes et présence d’une benne spécifique Déchets Dangereux ;

- Présence d’un affichage pour le tri ;

- Des tableaux récapitulatifs du traitement des différents types de déchets par lot ;

- Un comparatif de la gestion des déchets avec les objectifs visés (quantité estimée et quantité réellement produite, taux de valorisation…)

Schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED)

Au travers de celui-ci, l’Entrepreneur expose et s’engage sur :

- Le choix des matériaux et produits prévus en filière de réemploi, réutilisation

- Le tri sur le site des différents déchets de chantier,

- Les méthodes qui seront employées afin de ne pas mélanger les différents déchets,

- Les lieux où seront acheminés les différents déchets en fonction de leurs caractéristiques,

- L’information quant à la nature et à la constitution des déchets et aux conditions de dépôt sur le chantier,

- Les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité,

- Les moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets.

- L'information des riverains ;

- La formation et l'information du personnel ;

- Les produits dangereux ;

- La gestion des déchets ;

- Le bruit ;

- La protection de la faune et de la flore existante et conservée ;

- Les pollutions potentielles du sol, de l'eau et de l'air ;

- La pollution visuelle ;

- Les perturbations du trafic.

Gestion et collecte sélective des déchets

Limitation des volumes et quantités de déchets

- Réduction de la production de déchets à la source (système constructif, acheminement extérieur du béton, préfabrication en usine des aciers, etc.)

- Réduction des gravats de béton (réunions de synthèse, plans de réservation, etc.)

- Réduction des déchets de polystyrène par la réalisation de boîte de réservation

- Réduction des chutes de bois par la généralisation de coffrage métallique et par le retour aux fournisseurs des palettes de livraison.

Tri et bennes :

- Bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage

- Déchets métalliques : ferrailleur

- Bois : tri entre bois traités et non traités, recyclage des bois non traités,

- Papier, cartons et emballages

- Déchets verts : compostage

- Plastiques : tri, et selon le plastique, broyage et recyclage en matière première, incinération, décharge de classe I ou classe II

- Peintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe I

- Divers (classé en déchets industriels banals) : compactage et mise en décharge de classe II.

La réunion environnementale de fin de chantier

La réunion environnementale de fin de chantier portera sur un bilan de la démarche sera ensuite formalisée par le REE. Lors de cette réunion, nous récupérerons le Carnet de bord Environnemental de chantier complètement renseigné.

Par ailleurs, nous mettrons également l’accent sur la communication auprès du personnel mais aussi des riverains car cette communication est également un outil clé. Une nuisance expliquée est mieux acceptée qu’une nuisance subie sans explication. Autant que de besoin, nous accompagnerons la Maitrise d’ouvrage dans les démarches d’information auprès des riverains sur le déroulement du chantier

## Clause d’insertion

Clause d’insertion

Très souvent dans le cadre de nos opérations de réhabilitation, la démarche d’insertion professionnelle est incluse aux contrats de travaux des entreprises. Elle s’élargie de plus en plus souvent aux clauses contractuelles de missions d’architecture et d’ingénierie.

Notre groupement s’engage à réaliser une action d’insertion répartie sur la durée totale du marché selon les modalités exigées au CCAP du DCE.  Cette action sera partagée entre IPC, mandataire du groupement et tous les autres cotraitants au prorata des honoraires de chacun.

Nous chercherons dans un premier temps à répondre selon la modalité correspondant à la mise à disposition de salariées, stagiaire, alternant par un organisme extérieur. Nous pourrons ainsi répartir ces heures en fonction des profils qui nous seront proposés.

Notre équipe prendra contact avec le facilitateur de la clause sociale d’insertion désigné par la MOA dès le démarrage des études pour identifier les filières locales de recrutement et pour identifier le plus rapidement les profils idoines à la collaboration sur ce projet.

A ce titre, nous avons d’ores et déjà listé des tâches à confier aux candidats que nous pourrions accueillir (sous réserve des compétences mobilisables) : Relevés – Réalisation de plans, Etat des lieux phase DIAG / APS - Visites d’état des lieux encadrées en phase travaux - Travail de métrés - Travail de modélisation ou de plans (sous réserve de formation idoine) - Tâches ponctuelles et réception encadrée sur le suivi de chantier sur les lots techniques et architecturaux avec formation sur les outils numériques

Nous garantissons une totale transparence des mises en application des modalités de la clause, en réalisant, si le souhaite la maîtrise d’ouvrage, des rapports de suivi. Nous pourrons également produire un bilan d’exécution de l’action d’insertion à l’issue de l’exécution du marché.

Démarche RSE

L’aménagement de la clause d’insertion professionnelle doit inciter les entreprises à développer des démarches en matière sociale (RSE, rapport égalité femme- homme, performance en matière d’insertion professionnelle).

Notre groupement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes afin de :

- Promouvoir la parité et la diversité

- Soutenir l’égalité des chances

- Aider à l’accès ou retour à l’emploi

Aussi intégrer des collaborateurs en cours de formation permet de qualifier les postes prévus et mettre en œuvre un process visant à une insertion durable, un véritable accès, ou retour, au travail du personnel embauché.

Ces démarches sont opérées avec un objectif de pérennisation des postes au-delà des missions. Ceci en complément des processus de recrutement classiques et d’intégration de stagiaires, de personnes en retour à l’emploi vers des CDD ou CDI dans un contexte de besoin de recrutement fort de la société.

A titre d’exemples,

- Le bureau d’étude IPC a embauché en septembre 2024 un architecte sénior qu’il forme au métier de chargé d’opérations Etude et Exécution en réhabilitation

- L’agence d’architecture CODA assure cette démarche en procédant au recrutement de jeunes alternants en formation Bac Pro assistant d’architecte, ou d’architectes diplômés d’Etat souhaitant réaliser au sein de l’agence l’Habilitation à la Maitrise d’œuvre en Nom Propre. Elle compte actuellement au sein de l’agence une alternante en formation d’architecte pour une durée de trois ans. Ceci lui a permis de proposer, au terme d’un contrat d’insertion de 2023, un CDI à l’une des collaboratrices en 2024.

Par ailleurs, nos politiques de recrutement assurent une égalité des chances pour tous les candidats (Femmes et hommes) : salaires, perspectives d’évolution… Nous veillons à appliquer un équilibre entre vie perso et pro : en offrant une politique flexible aux collaborateurs et collaboratrices : des horaires aménagés, faire du télétravail si besoin…

Nous rappelons que le groupement satisfait totalement aux obligations légales en matière d’emploi de publics reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L.52.12-13.

Voir en annexes les démarches RSE des membres du groupement.

Fin du document A « Composition et compétence de l’équipe »